**Sprawozdanie na sesję Rady Gminy Rząśnik   
od dnia 23 czerwca 2025 r. do dnia 25 sierpnia 2025 r.**

**W okresie sprawozdawczym podpisałem następujące umowy:**

1. W dniu 27 czerwca 2025 roku z firmą **Janusz Zagumny NADZÓR BUDOWLANY** z Wyszkowa na kwotę **5 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do   
   20 sierpnia 2025 roku** na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie".**
2. W dniu 27 czerwca 2025 roku z firmą **Janusz Zagumny NADZÓR BUDOWLAN**Y z Wyszkowa na kwotę **5 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do   
   20 sierpnia 2025 roku** na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Porządziu".**
3. W dniu 1 lipca 2025 roku z firmą **M&M Construction Sp. z o. o.**   
   z Wyszkowa na kwotę **272 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 20 sierpnia 2025 roku** na wykonanie zadania pn. **"Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Porządziu".**
4. W dniu 1 lipca 2025 roku z firmą **eMPOL Jarosław Maliszewski**,   
   Sokołowo Parcele na kwotę **164 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 20 sierpnia 2025 roku** na wykonanie zadania pn. **"Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie".**
5. W dniu 11 lipca 2025 roku z firmą **Olena Sarnacka ELTOR** z Wyszkowa na łączną kwotę **49 009,35 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 30 sierpnia 2025 r.** na wykonanie zadania pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bielino, Wielątki Folwark i Wola Polewna w Gminie Rząśnik”.**
6. W dniu 23 lipca 2025 roku z firmą ROSBUD Sp. z o. o.   
   z Wyszkowa na n/w zadania:

* na kwotę **6 150,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 31 lipca 2025 roku**na **wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi metodą powierzchniowego utrwalenia dla zadania pn. "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wielątki Folwark”.**
* na kwotę **7 380,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 31 lipca 2025 roku**na **wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi metodą powierzchniowego utrwalenia dla zadania pn. "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska".**

1. W dniu 23 lipca 2025 roku z firmą **BUD GEO Łukasz Domański** z Lubartowa na kwotę **8 127,84 zł** brutto na wykonanie **przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych.**
2. W dniu 23 lipca 2025 roku z firmą **Szymon Piórkowski - Usługi Remontowo - Budowlane, Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo** z Długosiodła na kwotę **16 789,50 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 30 lipca 2025 r.** na wykonanie **przeglądów elektrycznych w obiektach budowlanych - przeglądy 5 –letnie.**
3. W dniu **4 sierpnia 2025 roku** **o partnerstwie z Gminą Długosiodło na udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie klastra energii ziemi wyszkowskiej”. Partnerstwo Gminy Rząśnik ma polegać na dofinansowaniu w formie dotacji celowej w kwocie 5 362,50 zł** dla Gminy Długosiodło tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania. Zakres rzeczowy polega na: opracowaniu koncepcji rozwoju klastra, opracowaniu analiz technicznych do rozwoju koncepcji klastra, promocji klastra energii, modelu prawno – ekonomicznym.
4. W dniu 6 sierpnia 2025 roku z firmą **„MARCIN-TRANS” F.U.T. Marcin Pawlak,** Popowo Kościelne, na kwotę **14 230,08 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 15 września 2025 r.** na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2025 roku – w zakresie usuwania zakrzaczeń.**
5. W dniu **7 sierpnia 2025 roku** w ramach programu **„Mazowsze dla społeczności energetycznych**” na realizację zadania „**Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej z udziałem Urzędu Gminy Rząśniku na kwotę 25 000,00 zł brutto (80% koszt kwalifikowalny w kwocie 20 000,00 zł; 20% wkład własny 5 000,00 zł).**
6. W dniu 11 sierpnia 2025 roku z firmą **Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Szymocha,** Dąbrowa,na kwotę **40 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 10 października 2025 r.** na **remont strażnicy w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” w 2025 roku.**
7. W dniu 11 sierpnia 2025 roku z firmą **„MARCIN-TRANS” F.U.T. Marcin Pawlak,** Popowo Kościelne, na kwotę **59 532,00 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 17 września 2025 r.** na **zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Rząśnik**.
8. W dniu 11 sierpnia 2025 roku z firmą **eMPOL Jarosław Maliszewski**,   
   Sokołowo Parcele na kwotę **1 130 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 30 kwietnia 2026 roku** na wykonanie zadania pn. **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”.**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

1. W dniu 12 sierpnia 2025 roku z firmą **Pracownia Projektowo – Architektoniczna ENEGRAM Michał Gryz** z Wyszkowa, na kwotę **55 000,00 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 28 listopada 2025 r.** na **opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Rząśnik”.**
2. W dniu **13 sierpnia 2025 roku** o finansowanie **z Krajowego Funduszu Szkoleniowego** działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na kurs dla 2 pracowników **pn. „ESET Client & Network Security Administrator”** na kwotę **4 980,00 zł brutto (80% koszt kwalifikowalny KFS w kwocie 3 984,00zł; 20% wkład własny 996,00 zł).**
3. W dniu 13 sierpnia 2025 roku z firmą **WOD-MEL Włodzimierz Nowak** z Wyszkowa na kwotę **17 500,00 zł** brutto z terminem wykonania **do 30 kwietnia 2026 roku** na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.** **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”.**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

1. W dniu 14 sierpnia 2025 roku podpisano:

* **aneks do umowy** z firmą **eMPOL Jarosław Maliszewski**,   
  Sokołowo Parcele, który dotyczył konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniu **"Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie"**. Wartość robót dodatkowych – 6 211,30 zł brutto

1. W dniu 14 sierpnia 2025 roku podpisano umowę z firmą **Usługi Transportowe Przewóz Osób, Jerzy Prus** z Rząśnika na kwotę **419 969,88 zł** brutto z terminem wykonania **od dnia 1 września 2025 roku do 26 czerwca 2026 roku** na **dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.**
2. W dniu 18 sierpnia 2025 roku z firmą **Buglo Play Sp. z o. o.** z Koszalinana kwotę **31 998,82 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 17 września 2025 r.** na **doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielino**.

Zadanie dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025”.

1. W dniu 18 sierpnia 2025 roku z firmą **Buglo Play Sp. z o. o.** z Koszalinana kwotę **32 998,50 zł** brutto z terminem wykonania **do dnia 17 września 2025 r.** na **doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielinie**.

**W okresie sprawozdawczym dokonałem następujących odbiorów:**

1. W dniu 30 lipca 2025 roku od firmy **Szymon Piórkowski - Usługi Remontowo - Budowlane, Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo** z Długosiodła za kwotę **16 789,50 zł** brutto odebrano usługę polegającą na wykonaniu **przeglądów elektrycznych w obiektach budowlanych - przeglądy 5 –letnie.**
2. W dniu 1 sierpnia 2025 roku od firmy **PPHU MAX-DROGI CENTRUM Hubert Piekutowski** z Łodzi odebrano na kwotę **15 990,00 zł** brutto **wykonanie numeracji i ewidencji dróg, przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych położonych na terenie gminy Rząśnik wraz z dokumentacją zdjęciową.**
3. W dniu 1 sierpnia 2025 roku odebrano firmy **ROSBUD Sp. z o. o.** z Wyszkowa n/w **dokumentacje projektowe na:**

**-** za kwotę **39 852,00 zł** brutto **dokumentację na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Ochudno"** (część 1 zamówienia);

**-** za kwotę **13 530,00 zł** brutto **dokumentację na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Wólka Przekory"** (część 2 zamówienia).

**-** za kwotę **14 760 zł** brutto **dokumentację na zadanie "Przebudowa chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik"** (część 3 zamówienia);

**-** za kwotę **35 547,00 zł** brutto **dokumentację na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Komorowo"** (część 4 zamówienia);

1. W dniu 1 sierpnia 2025 roku od firmy ROSBUD Sp. z o. o. z Wyszkowa:

* za kwotę **6 150,00 zł** brutto odebrano **uproszczoną dokumentację projektową remontu drogi metodą powierzchniowego utrwalenia dla zadania pn. "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wielątki Folwark”.**
* za kwotę **7 380,00 zł** brutto odebrano **uproszczoną dokumentację projektową remontu drogi metodą powierzchniowego utrwalenia dla zadania pn. "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska".**

**Ponadto:**

1. W dniu **10 lipca 2025 roku** **złożono monitoring kwartalny Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029** informujący Wojewodę o weryfikacji postępów zadania w kwestii budowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rząśniku.
2. W dniu 16 lipca 2025 roku przekazano teren i plac budowy dla wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik” – etap III.**

Zadanie inwestycyjne **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik”** jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy nr ZP.272.2.2024 zawartej w dniu 15.07.2024 r.

1. W dniu 5 sierpnia 2025 roku wszczęto postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na dwie części:**

**Część 1 – Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi na ul. Macieja Rataja w Rząśniku”**

**Część 2 – Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Nowy Lubiel”.**

W dniu 18 sierpnia 2025 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta, która przekracza zakładany budżet na obydwie części zamówienia.

1. W dniu 7 sierpnia 2025 roku wszczęto postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. **„Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych z podziałem na dwie części:**

**Część 1 – Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wielątki Folwark**

**Część 2 – Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska”.**

Składanie ofert – do dnia 22.08.2025 r.

1. W dniu 14 sierpnia 2025 roku przekazano teren i plac budowy dla wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”,**

**W okresie sprawozdawczym złożyłem następujące wnioski:**

1. W dniu **21 lipca 2025 roku** o **dofinansowanie do Ogólnopolskiego Programu „Youngster 2025/2026” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej** **na dofinansowanie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas VIII w Szkole Podstawowej w Rząśniku** (dofinansowanie zajęć 50%/50%). Możliwość zgłoszenia jednej szkoły podstawowej.
2. W dniu **22 lipca 2025** **roku** Gmina Rząśnik przychyliła się do wniosku **o dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Komorowo** złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną Komorowo do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na kwotę **brutto 150 000,00zł.** W tym celu złożono pismo w pełni popierające przedmiotowy wniosek.
3. W dniu **6 sierpnia 2025 roku** **o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2025” na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku na kwotę brutto 34 663,00zł** (85 % koszt kwalifikowalny w kwocie 29 463,55zł, 15% wkład własny 5 201,00zł).
4. W dniu **7 sierpnia 2025** **roku** o korektę dot. wniosku o dofinansowanie pn. **„Zagospodarowania placu zabaw z małą architekturą w Rząśniku”**, w którym zmienił się montaż finansowy, gdyż ostatecznie zmienił się procent dofinansowania na 64,99. Kwota nie uległa zmianie , pozostała na poziomie **285 000,00zł.**
5. W dniu **13 sierpnia 2025 roku** zł **o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025** z obszaru II: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział I. Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej z zakresu tworzenie i uzupełnianie zapasów magazynowych OL i OC na realizację zadania **„Doposażenie Gminy Rząśnik w sprzęt i wyposażenie na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” na kwotę brutto 291 634,00zł** (100% dofinansowania).
6. W dniu **13 sierpnia 2025 roku** **o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025** z obszaru IV: **Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe**, Dział II. **Szkolenia na realizację zadania „ Organizacja i realizacja szkoleń praktycznych z reagowania na zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy dla strażaków i pracowników urzędu w Gminie Rząśnik**” na kwotę brutto **54 500,00 zł** (100% dofinansowania).

**Ponadto:**

* Gmina Rząśnik **zorganizuje bieg wspólnie ze stowarzyszeniem „Klub Biegacza w Wyszkowie”**, które odbędzie się **dnia 13 września 2025 roku.** Wydarzenie będzie dostępne dla różnych kategorii wiekowych, ma na celu nie tylko promocję aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz walorów przyrodniczych regionu, również ma stanowić element lokalnych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
* W okresie wakacyjnym 2025 r. w Gminie **Rząśnik zorganizowano cykl zajęć dla dzieci** obejmujący 4 rodzaje warsztatów i spotkań w których uczestniczyły dzieci z gminy w różnym wieku tj.
* Warsztaty majsterkowania z drewnem – 28–30 lipca, świetlica OSP Rząśnik.
* Warsztaty regionalne „To jest Kurpiowskie” – 14–16 lipca i 18–21 sierpnia, świetlica OSP Rząśnik.
* Plener malarski – 5–7 sierpnia.
* Zajęcia plastyczne w bibliotekach – Filia Nowy Lubiel: 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12 sierpnia; GBP Rząśnik: 5, 12, 19, 26 sierpnia.

**Wydałem następujące decyzje:**

* **31 decyzji** w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym **2 decyzje** odmowne,
* **3 decyzje** w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i **1 decyzję** uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
* **9 decyzji** przyznających pomoc finansową,
* **2 decyzje** zmieniające wysokość odpłatności za pobyt w DPSie,
* **1 decyzję** uchylającą pomoc w formie schronienia,
* **3 decyzje** na lokalizację urządzeń na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
* **8 decyzji** na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
* **8 decyzji** na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas robót,
* **6 decyzji** w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

**Ponadto wydałem:**

* **12 zaświadczeń** do Programu "Czyste Powietrze"

**W ramach poprawy organizacji pracy urzędu wydałem następujące zarządzenia w sprawie:**

* **w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych,**
* **w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik,**
* **zmieniające Zarządzenie Nr 55.2024 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 4 listopada 2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik,**
* **zmieniające Zarządzenie Nr 43A.2025 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 13 czerwca 2025r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII.53.2024 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2025,**
* **w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej,**
* **w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Rząśniku,**
* **w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy,**
* **w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie ustalenia wysokości stawki opiat za udostępnianie Świetlic Wiejskich stanowiących własność Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości,**
* **w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik na koniec II kwartału 2025 roku,**
* **w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII.53.2024 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2025,**
* **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za I półrocze 2025 roku,**
* **zmieniające Zarządzenie Nr 55.2024 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 4 listopada 2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik,**
* **zmieniające Zarządzenie Nr 55.2024 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 4 listopada 2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,**
* **zmieniające zarządzenie nr 51.2025 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 lipca 2025 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik,**
* **w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. J. Twardowskiego w Rząśniku.**
* **w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII.53.2024 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2025.**