Sprawozdanie Wójta Gminy Rząśnik 
od dnia 24 stycznia 2026 r. do dnia 20 lutego 2026 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano następujące umowy:

- W dniu 26 stycznia 2025 roku podpisano umowę z firmą Karol Perkowski Karakter Atelier z Warszawy na „Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni przy Orliku 
w miejscowości Rząśnik” na kwotę 49 000,00 zł. z terminem realizacji 
2 miesiące.

Bieżnia okrężna 4-torowa o długości ca 300 m wraz z bieżnią sprinterską 60 m 
z hamownią i rozbiegiem do skoku w dal + piaskownica i odwodnienie obiektu

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących odbiorów:

- W dniu 30 stycznia 2026 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy do przewozu osadów ściekowych” od Zakładu Handlu Sprzętem Rolniczym Stanisław Bielecki z Garwolina.

Wartość wykonanych prac:  41 328,00 zł.

- W dniu 30 stycznia 2026 roku dokonano odbioru  zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Rząśniku” od P.U.H. "ENERGOL” Małgorzata Kruk z Nowej Wsi.

Wartość wykonanych prac:  11 808,00 zł.

Wymieniono 16 sztuk zainstalowanych naświetlaczy Typu Halogen o mocy 400W  na lampy  Typ Led o mocy 200W.

W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowania przetargowe:

- Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na:

- Dostawę, kruszywa, piasku  i pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne wraz z rozplantowaniem na terenie gminy Rząśnik 2026 roku”, otwarcie nastąpiło w dniu 5.02.2026 roku.

Postępowanie unieważniono, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

- Zakup ciągnika do przewozu osadów ściekowych otwarcie nastąpiło w dniu 06.02.2026 r.

Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta która spełniała warunki Zamawiającego przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

3) „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych z podziałem na trzy części:

Część 1 – Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska.

Część 2 – Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Komorowo.

Część 3 – Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś.,

otwarcie nastąpi w dniu 24 lutego 2026 roku.

- „Dostawę, kruszywa, piasku i pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik 2026 roku

otwarcie nastąpi w dniu 25 lutego 2026 roku.

- Zakup ciągnika do przewozu osadów ściekowych.

otwarcie nastąpi w dniu 26 lutego 2026 roku.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono zapytania ofertowe na:

- zakup tonerów, na kwotę 6 594, 83 zł brutto oraz materiałów biurowych na kwotę 21 769,93 zł brutto zakończone podpisaniem umowy z Wykonawcą – Umowa zawarta z firmą „Hurt Detal” Alicja Sikorska, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 26, 07-200 Wyszków –

-  wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonych jako działka nr 510 z działką nr 511/3 obręb 0019 Rząśnik, gm. Rząśnik, zakończone podpisaniem umowy z Wykonawca  - Umowa zawarta z firmą usługi Geodezyjne Michał Ogrodniczak z siedzibą w Olsztynie ul. Złota 14/25,   10-698 Olsztyn - na kwotę 5 904 00 zł brutto.

-  dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Rząśnik, Umowa zawarta z firmą „Hurt Detal” Alicja Sikorska, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 26, 07-200 Wyszków – na kwotę 30 713,97 zł brutto.

-dostawę i montaż Platformy typ NDS z napędem śrubowym przystosowanej do przewozu osób w tym niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach zadania Realizacja projektu - Aktywny Maluch 2022-2029, zakończone podpisaniem umowy z Wykonawcą – Umowa zawarta z Fabryką Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Bolęcin 41, 09-100 Sochocin – na kwotę 44 034,00zł brutto

W okresie sprawozdawczym złożyłem następujące wnioski, korekty, monitoringi                                    i zgłoszenia:

- W dniu 06.02.2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie do Wydziału Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na ratowanie budynku Szkoły w Ochudnie wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków” na kwotę 250 000,00zł (100 % dofinansowania).

- W dniu 28.01.2026r złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              i Gospodarki Wodnej w Warszawie sprawozdanie z całości umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Konkurs wiedzy ekologicznej w powiecie wyszkowskim                                   i pułtuskim” na kwotę 12 500,00zł brutto (dofinansowanie w kwocie 10 000,00zł).

- W dniu 19.02.2026 r złożono wniosek uzupełniający o dofinasowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie do Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich                               i Gospodarki Wodnej w ramach programu „FOGR 2026” na zadanie pn. „ Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Komorowo na kwotę 366 866,89 zł.

Ponadto:

- W dniu 11 lutego 2026 r. Gmina Rząśnik wystąpiła do Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 
z prośbą o wyrażenie zgody na opracowanie przez Gminę Rząśnik zagospodarowania ronda 
i jego sąsiedztwa w ciągu drogi powiatowej nr 4407W w Rząśniku.

Koncepcja zagospodarowanie obejmowałaby:

- kompozycję zieleni: dobór roślin (drzewa, krzewy, byliny),

- małą architekturę: ławki, altany, oświetlenie, ogrodzenia,

- elementy techniczne: instalacje nawadniające, odwodnienie.

- W dniu 4 lutego 2026 r. odbyła się narada koordynacyjna z projektantami z firmy ALFA PROJEKTY Sp. z o. o., z Ciechanowa w sprawie omówienia zmian w dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

Termin realizacji umowy: do dnia 31 marca 2026 roku

Wartość umowy: 119 998,80 zł

- W dniu 11  lutego 2026 r. odbyła się narada koordynacyjna w sprawie omówienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029”. Omówiono postęp prac – występują opóźnienia z uwagi na minusowe temperatury.

Termin realizacji umowy: do dnia 30 kwietnia 2026 roku

Wartość umowy: 1 130 000,00 zł

- W dniu 12 lutego 2026 r. odbyło się spotkanie z projektantami Pracowni Projektowo-Architektonicznej ENEGRAM Michał Gryz z Wyszkowa dotyczące dokumentacji na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie”.

Termin realizacji umowy: do dnia 9 marca 2026 roku

Wartość umowy: 110 700,00 zł

- W dniu 16 lutego 2026 r. odbyła się narada koordynacyjna w sprawie omówienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik”.

Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca 2026 roku

Wartość umowy: 7 965 204,80 zł

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania).

Wydałem  następujące decyzje:

- W sprawach świadczeń rodzinnych : 
- 8 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,
- 1 decyzję przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
- 3 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych.

- z zakresu pomocy społecznej:
wydano  23 decyzji w sprawach z pomocy społecznej, tj.:
- 3 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego
- 6 decyzji dotyczące zasiłku stałego
- 2 decyzje dotyczące zasiłku celowego, w tym 1 odmowna
- 8 decyzji o przyznaniu dożywiania z programu "Posiłek w szkole i w domu" 
- 1 decyzję  o przyznaniu świadczenia pieniężnego na zakup posiłku z programu "Posiłek szkole i w domu 
- 3 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ponadto  wydano 6 decyzji na lokalizację urządzeń  na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

- W ramach poprawy organizacji pracy urzędu wydałem następujące zarządzenia, które są umieszczone stronie BIP urzędu Gminy Rząśnik.